일과시간에는 편한 방식으로 메모한 것을 기반으로 아래 양식을 채워주세요.

적당히 변경 가능(꼭 똑같이 작성할 필요 없음) + 완성된 pdf 파일 참고.

(채워두면 그대로 미리캔버스에 옮겨서 pdf 로 저장-> 완성본 폴더에 저장하겠음 (아현))

참고) 3/13 월 부터 6회차.

—---------------------------------------------------------------------------------

**4팀 회의록 - 9 회차 작성자 : 강별희**

참석: 강별희, 양연수, 최하경, 한아현

불참: 없음.

| 주제 | 상세 내용/ 결과 | 진행 상황 |
| --- | --- | --- |
| 팀장회의 피드백 | 강사님 피드백 : 원인 분석이 최우선(필수). 현재 막힌 부분을 각 팀(2인)별로 기존 코드를 분석할 것. 이유를 찾았다면 그걸 어떻게 해결할지 다같이 논의 후 각자(또는 2인)이서 시도해서 해결하기 | 공유 완료 |
| 문제 파악 | 1. 학생 리스트 수정 또는 추가 후 조회하면 반영되지 않아있음 ​→ 직렬화로 저장?  2. 장바구니와 관리자 사이에서 돈 공유가 안됨 ​→ 직렬화로 저장? | 공유 완료 |
| 지금까지 진행 상황 | 1. 학생 정보 직렬화 성공 : map을 직렬화 시킨 후 map을 읽어오기→ but 콘솔창이 켜져있는 동안만 → 메인에서 첫 실행할 때 저장한 파일을 읽어와볼까  2. 직렬화 하는 법을 알았으니 관리자에서 수입도 직렬화 해봅시다.  3. 졸업생 장바구니 클래스 어떻게할지 고민(상속?) | 공유 완료 |
| 중간 회의 | 1. 증명서를 출력구문으로 구현하는중  2.타이머 클래스 구현하는 중  3. 장바구니 카드, 계좌이체도 마저 직렬화 하고 관리자에서 읽어오기  4. 결제가 끝날때마다 증명서, 매수, 가격 담은 백터 초기화해주기  5. 프로그램 실행하고 저절로 종료되는 현상 해결하기→ 새 창으로 띄워진 증명서를 닫으면 프로그램이 종료되는거였음.. 창 닫지 말자  6. 용지 재고 공유하기 | 공유 완료 |
| 완성, 해결한 것 | 1. 증명서 이미지 출력  2. 딜레이 만드는 함수 완성 → 결제 시 로딩, 증명서를 프린터기처럼 출력하게끔 구현 가능  3. 콘솔창 디자인 | 공유 완료 |
| 하고싶은것, 해야할 것 | 1. 졸업생 장바구니 정리  2. 졸업생 증명서 정리  3. 증명서 더 담기를 한 경우 차감되는 매수가 누적합이 아니라 제일 마지막에 담은 매수만 반영되는 거 해결하기 | 공유 완료 |
| 후기 작성 | 무언가를 구현하고, 처음 주제를 받았을 때의 마음, 수행하면서 겪은 어려움, 이 과정에서 뭘 얻었는 지 후기 필수로 작성하기 | 공유 완료 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 회의결과 | 안 되는 건 원인을 먼저 생각해보고 다같이 의견내면서 해결해봅시다. | |
| 차기일정 | 용지 누적합 안담기는 거 해결하기.. 졸업생 클래스 구현하기.. 계속해서 오류 찾고 수정. | |